ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мобильное приложение HandHopHop для создания схем для рукоделия на основе изображений

Москва, 2026

Оглавление

1. Основная информация о проекте	3

2. Основная идея приложения	4

3. Целевая аудитория	5

4. Основная решаемая проблема	6

4.1 Текущие проблемы пользователей	6

4.2 Решение	6

5. Функциональные возможности	7

5.1 Возможности, отражённые в текущем репозитории	7

5.2 Ограничения текущей версии	7

5.3 Потенциальные улучшения	8

6. Планируемые версии проекта	9

7. Основные этапы реализации проекта	10

8. Распределение обязанностей	11

9. Технологический стек и архитектура	12

1. Основная информация о проекте

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| 1.1 Название приложения | HandHopHop |
| 1.2 Тип продукта | Мобильное Android-приложение для создания схем для рукоделия на основе изображений. |
| 1.3 Название команды | Team N / OATux |
| 1.4 Состав команды | Девяткин Егор Лучков Александр Арсений Троян. |
| 1.5 Репозиторий | https://github.com/sakurelle/HandHopHop |
| 1.6 Актуальное состояние | В репозитории реализовано многомодульное Kotlin/Jetpack Compose приложение с модулями app, core и feature. Основной текущий фокус — онлайн-лента изображений, создание схемы, DMC-палитра и интерактивный холст. |

2. Основная идея приложения

HandHopHop — мобильное Android-приложение, которое помогает пользователю выбрать изображение из онлайн-ленты или подготовить собственное изображение и преобразовать его в нумерованную схему для рукоделия.

В текущем состоянии проекта акцент сделан на сценариях вышивки. Пользователь создаёт проект, выбирает тип схемы, количество цветов и сложность, после чего приложение строит сетку и подбирает ближайшие цвета из палитры ниток DMC.

Интерактивный холст позволяет масштабировать схему, перемещаться по ней, выбирать отдельные ячейки и подсвечивать все элементы выбранного цвета. Палитра отображается в виде набора цветовых образцов с номерами и артикулами DMC; долгим нажатием пользователь может отметить цвет как завершённый.

3. Целевая аудитория

Любители рукоделия и раскрашивания по номерам, которым важно быстро получить понятную схему из понравившегося изображения.

Начинающие пользователи, которым нужен простой мастер создания схемы без сложных ручных настроек.

Опытные мастера, которым важны цветовая палитра, количество цветов, масштабирование схемы и удобная работа с крупными проектами.

Пользователи, которые ищут изображения в визуальной онлайн-ленте и хотят сразу превратить выбранную картинку в заготовку для творчества.

4. Основная решаемая проблема

4.1 Текущие проблемы пользователей

Для создания схемы часто приходится использовать несколько разных инструментов: поиск картинки, подготовка изображения, подбор цветов и просмотр схемы выполняются отдельно.

Готовые схемы из интернета могут быть неудобны для работы на телефоне: их сложно масштабировать, читать и сопоставлять с цветами.

Пользователю трудно быстро понять, какие цвета используются и где они расположены на схеме.

Бумажные схемы и статичные PDF не позволяют интерактивно подсвечивать нужный цвет или отмечать выполненные участки.

4.2 Решение

Приложение объединяет выбор изображения, настройку параметров схемы, подбор палитры и интерактивную работу с сеткой в одном мобильном интерфейсе. За счёт этого пользователь может быстрее перейти от картинки к практической работе над схемой.

5. Функциональные возможности

5.1 Возможности, отражённые в текущем репозитории

Онлайн-лента изображений: визуальная лента, загрузка изображений из внешнего API и выбор картинки для дальнейшей работы.

Создание проекта: ввод названия проекта, выбор типа схемы, настройка количества цветов и сложности.

Типы схем: раскраска по номерам и вышивка.

Количество цветов: настройка в диапазоне от 10 до 30 цветов, по умолчанию используется 20 цветов.

Сложность схемы: лёгкая, средняя и сложная, соответствующие минимальной стороне сетки 64, 128 и 256 клеток.

Палитра DMC: встроенный набор ниток DMC с артикулами, названиями и цветами.

Генерация схемы: изображение масштабируется в сетку, после чего каждая ячейка сопоставляется с ближайшим цветом из выбранной палитры.

Интерактивный холст: масштабирование, перемещение по схеме, отображение сетки и номеров цветов.

Подсветка цвета: тап по ячейке или цвету в палитре выделяет соответствующий цвет на схеме.

Отметка завершённого цвета: долгий тап по цвету в палитре переводит цвет в состояние выполненного.

Профиль и настройки: в структуре проекта предусмотрены модули профиля/настроек и пользовательской сессии.

Закладки: отдельный feature-модуль для сохранённых элементов.

5.2 Ограничения текущей версии

Скачивание или экспорт схемы в коде пока отмечены как TODO.

Прогресс сейчас реализован на уровне цветов, а не как полноценная система процента выполнения по отдельным клеткам.

Локальное хранилище проектов, кэш и база данных требуют доработки и отдельного тестирования.

Облачная синхронизация, общая библиотека пользовательских схем, авторизация и монетизация не относятся к текущему MVP.

Поддержка вязания не подтверждается текущей структурой репозитория и должна рассматриваться как перспективная фича.

5.3 Потенциальные улучшения

Экспорт схемы в PDF или изображение высокого разрешения.

Сохранение проектов локально с возможностью продолжить работу позже.

Подсчёт процента выполнения по клеткам или по цветам.

Импорт изображения из галереи устройства как полноценный пользовательский сценарий.

Расширение палитр: Gamma, Anchor и пользовательские наборы цветов.

Общая библиотека схем и публикация работ пользователей.

6. Планируемые версии проекта

| Версия | Статус | Содержание |
| --- | --- | --- |
| MVP 0 — базовая сборка | Готово / частично готово | Многомодульная структура Android-проекта, базовая навигация, UI на Compose, онлайн-лента изображений, экран создания схемы. |
| MVP 1 — интерактивная схема | Готово / доработка | Построение нумерованной сетки, DMC-палитра, настройка количества цветов и сложности, масштабирование и перемещение по холсту, подсветка выбранного цвета. |
| MVP 2 — сохранение и экспорт | Планируется | Локальное сохранение проектов, кэш изображений, экспорт схемы, стабильная работа закладок и восстановление состояния после перезапуска. |
| MVP 3 — пользовательская экосистема | Перспектива | Авторизация, облачная синхронизация, публикация схем, расширенные палитры и монетизация. |

7. Основные этапы реализации проекта

Проектирование многомодульной архитектуры приложения.

Настройка Android-проекта, Gradle Kotlin DSL, зависимостей и базовых core-модулей.

Разработка общего дизайн-слоя и компонентов интерфейса на Jetpack Compose.

Реализация онлайн-ленты изображений и сетевого слоя для загрузки данных из внешнего API.

Разработка мастера создания схемы: название проекта, тип схемы, количество цветов, сложность.

Реализация алгоритма преобразования изображения в сетку и сопоставления ячеек с палитрой DMC.

Разработка интерактивного холста: масштабирование, перемещение, выбор цвета, отображение номеров.

Доработка локального хранения проектов, кэша и закладок.

Реализация экспорта/скачивания схемы.

Тестирование, оптимизация производительности и исправление ошибок.

8. Распределение обязанностей

| Участник | Зона ответственности |
| --- | --- |
| Девяткин Егор | Тимлид; архитектура модуля генерации схем; алгоритм преобразования изображения в сетку; подбор ближайших цветов палитры; контроль интеграции feature:mash. |
| Лучков Александр | Базовый дизайн приложения; разработка Compose-экранов; сетевое взаимодействие и онлайн-лента; интеграция feature-модулей с app-модулем. |
| Арсений Троян | Локальное хранилище и кэш; модуль закладок и пользовательской сессии; тестирование; оптимизация кода; подготовка документации и финальная проверка ТЗ. |

9. Технологический стек и архитектура

Проект построен как многомодульное Android-приложение. Основной app-модуль отвечает за точку входа, навигацию, тему приложения и объединение остальных модулей.

app — точка входа, навигация, тема приложения и подключение feature/core-модулей.

core/design — общие UI-компоненты и Compose-элементы.

core/network — сетевой слой, API и инфраструктура запросов.

core/session — данные и логика пользовательской сессии.

feature/feed — онлайн-лента изображений.

feature/mash — создание схемы и работа с интерактивной сеткой.

feature/bookmark — сохранённые элементы.

feature/settings — настройки пользователя.